Etapas del proceso de construcción de software

Jose De Alba Medina

Facultad de Ingeniería. Politécnico Gran Colombia

Procesos de desarrollo personal, PSP Grupo B05

Avellaneda Vargas Margarita

01/10/2025

Índice

- Introducción

- Descripción del problema

- Objetivos
 3.1 Objetivo general
 3.2 Objetivos específicos

- Justificación

- Cambios y correcciones de la primera entrega

- Plan de pruebas

- Estimación PROBE

- Tablas actualizadas del proceso PSP

1. Introducción

Hoy en día, el manejo consciente del dinero es una habilidad esencial que pocos dominan. Muchas personas registran sus gastos “mentalmente” o confían en su memoria, lo que genera descontrol financiero. En respuesta a esa necesidad nace MiFinanza, una aplicación web enfocada en el registro y análisis de ingresos y egresos personales, aplicando los principios del Proceso Personal de Software (PSP).

Este proyecto busca no solo desarrollar una herramienta práctica, sino también fortalecer hábitos de planeación, seguimiento y mejora continua en el proceso de programación. En esta segunda entrega se incluyen los avances técnicos del producto, las mejoras realizadas a la interfaz y funcionalidad, así como la integración del plan de desarrollo personal, plan de pruebas y estimaciones del proyecto.

2. Descripción del problema

El manejo financiero desorganizado es un problema común entre jóvenes y adultos.
La falta de herramientas simples y personalizables dificulta llevar un registro claro del dinero que se gana y se gasta. Aplicaciones comerciales suelen ser complejas o limitadas, lo que reduce su utilidad para quienes buscan solo una gestión personal sencilla.

MiFinanza se plantea como una alternativa ligera, accesible y hecha con fines educativos. Permite registrar cada movimiento financiero, clasificarlo como ingreso o egreso, realizar cálculos automáticos de saldo y mostrar gráficos que reflejen los hábitos de gasto del usuario.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicación web funcional que permita registrar y analizar los movimientos financieros personales, aplicando la metodología PSP como guía para la planeación, control de tiempo y mejora continua en el desarrollo.

3.2 Objetivos específicos

- Analizar los requerimientos funcionales del sistema y definir la estructura general del proyecto.

- Diseñar una interfaz intuitiva y organizada para el registro de ingresos y egresos.

- Implementar validaciones de datos y cálculos automáticos de totales y saldos.

- Representar los resultados mediante gráficos dinámicos que faciliten el análisis visual.

- Documentar las fases y métricas del proceso PSP.

4. Justificación

El desarrollo del sistema MiFinanza permite poner en práctica los principios del PSP dentro de un contexto realista y útil. Además, fomenta en el estudiante una cultura de responsabilidad técnica: planificar antes de programar, medir lo que se hace y mejorar con base en resultados.

Desde el punto de vista social, el proyecto aporta una herramienta sencilla que ayuda a las personas a organizar sus finanzas sin depender de software de terceros.
El uso de HTML, CSS y JavaScript nativo garantiza su accesibilidad desde cualquier navegador, manteniendo una interfaz moderna y liviana.

5. Cambios y correcciones de la primera entrega

Durante esta segunda fase se implementaron mejoras significativas basadas en la revisión inicial y los resultados obtenidos al ejecutar el código.

5.1 Cambios en diseño y estructura

- Se actualizó la interfaz visual, pasando de una plantilla básica a una más organizada con tarjetas de estadísticas y una gráfica circular.

- Se añadió una sección “Estadísticas” con totales y promedios automáticos.

- Se mejoró la responsividad para visualizar correctamente en pantallas pequeñas.

5.2 Cambios en funcionalidad

- Se implementó un CRUD completo (crear, listar y eliminar movimientos) en JavaScript nativo.

- Se añadió persistencia de datos con localStorage.

- Se aplicaron validaciones de formulario (campos vacíos, montos no válidos).

- Se creó un gráfico dinámico (canvas 2D) que muestra proporción de ingresos y egresos.

- 5.3 Mejoras de documentación

- Se documentó cada función del archivo app.js con comentarios descriptivos.

- Se actualizó el registro de tiempos en el formato PSP.

- Se ajustaron los objetivos para reflejar los avances reales.

6. Plan de pruebas

Se realizaron pruebas manuales enfocadas en validar la lógica de operaciones, persistencia de datos y representación visual.

| Tipo de prueba | Descripción | Resultado esperado | Resultado obtenido |
| --- | --- | --- | --- |
| Prueba de ingreso válido | Registrar un movimiento con monto > 0 | Movimiento agregado y totales actualizados | Correcto |
| Prueba de egreso válido | Registrar un egreso de 30,000 | Total egresos y saldo actualizados | Correcto |
| Campos vacíos | Enviar formulario vacío | Mostrar alerta y no registrar | Correcto |
| Monto no numérico | Escribir letras en el campo monto | Bloquear registro y mostrar alerta | Correcto |
| Persistencia | Recargar página y verificar registros | Datos conservados (localStorage) | Correcto |
| Eliminación | Eliminar movimiento | Se actualizan tabla y totales | Correcto |
| Gráfico dinámico | Añadir ingresos/egresos | Pie chart se actualiza en tiempo real | Correcto |

Todas las pruebas fueron ejecutadas en entorno local (localhost:5500) sobre navegador Chrome.

7. Estimación PROBE

Se aplicó el método PROBE (Proxy-Based Estimating) estimando líneas de código (LOC) y tiempo por componente, según la experiencia previa de la primera fase.

| Componente | Estimado LOC | Real LOC | Desviación (%) | Tiempo estimado (min) | Tiempo real (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| index.html | 120 | 151 | +25,8% | 90 | 110 |
| style.css | 180 | 212 | +17,7% | 120 | 130 |
| app.js | 480 | 547 | +14,0% | 240 | 260 |
| Totales | 780 | 910 | +16,6% | 450 | 500 |

Conclusión PROBE:

Las desviaciones se mantuvieron dentro de márgenes aceptables (<20%). La mayor diferencia se dio en index.html por la inclusión de nuevas secciones visuales. El tiempo total real fue un 11% mayor al estimado, lo cual es un buen indicador de planeación.

8. Tablas actualizadas del proceso PSP

| Fase | Actividad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Análisis | Estudio del contexto del proyecto | Se revisaron los principios del PSP y se definió la utilidad de un portal web como herramienta de organización personal. |
| Análisis | Definición del problema central | Se identificaron las dificultades que enfrentan las personas al no planificar ni registrar sus movimientos financieros de forma organizada. |
| Análisis | Redacción del documento técnico | Se elaboró el documento base con la introducción, justificación y objetivos del portal. |
| Diseño | Diseño preliminar del formato PSP | Se diseñó una tabla personalizada para registrar el proceso personal de software, adaptada al contexto académico. |
| Diseño | Creación del entorno de trabajo | Se configuró el entorno de desarrollo en Visual Studio Code, estructurando carpetas y archivos para código, estilos y recursos. |
| Diseño | Inicialización del repositorio | Se creó un repositorio local y remoto para el control de versiones y respaldo del proyecto. |
| Implementación | Desarrollo de la interfaz base | Se implementó la estructura HTML con formularios, tabla de movimientos y encabezado visual. |
| Implementación | Aplicación de estilos CSS | Se diseñó la apariencia visual del sistema, incluyendo colores, tipografías y diseño adaptable (responsive). |
| Implementación | Programación de la lógica principal | Se desarrolló en JavaScript nativo el registro de movimientos, validación de datos y persistencia mediante localStorage. |
| Implementación | Cálculo de estadísticas | Se añadieron totales de ingresos, egresos, saldo y promedios. |
| Implementación | Integración del gráfico dinámico | Se incorporó un gráfico tipo pastel (canvas 2D) que representa visualmente los porcentajes de ingresos y egresos. |
| Pruebas | Verificación funcional | Se realizaron pruebas manuales del formulario, validaciones, eliminación de registros, persistencia y actualización del gráfico. |
| Documentación | Actualización del documento técnico | Se documentaron los cambios realizados, el plan de desarrollo personal, el plan de pruebas y las estimaciones PROBE. |

Script PSP actualizado

| Descripción de la actividad | Tiempo planeado (min) | Tiempo real (min) | Tiempo de interrupción (min) | Descripción de la interrupción | Desfase (+/-) | Acumulado (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estudio del contexto del proyecto | 40 | 45 | 5 | Breve consulta adicional en bibliografía | -5 | 45 |
| Definición del problema central | 50 | 60 | 10 | Revisión y ajuste del planteamiento inicial | -10 | 105 |
| Redacción del documento técnico | 120 | 130 | 10 | Interrupción | -10 | 235 |
| Diseño preliminar del formato PSP | 35 | 30 | 0 |  | 5 | 265 |
| Creación del entorno de trabajo | 25 | 30 | 5 | Pausa para reorganizar carpetas del proyecto | -5 | 295 |
| Inicialización del repositorio | 15 | 20 | 0 |  | -5 | 315 |
| Desarrollo de la interfaz base | 90 | 100 | 5 | Ajuste de estructura HTML y estilos base | -10 | 415 |
| Aplicación de estilos CSS | 80 | 85 | 5 | Prueba de visualización en distintos navegadores | -5 | 500 |
| Programación de la lógica principal | 100 | 115 | 10 | Error menor al validar datos en JavaScript | -15 | 615 |
| Cálculo de estadísticas | 50 | 55 | 0 |  | -5 | 670 |
| Integración del gráfico dinámico | 45 | 50 | 0 |  | -5 | 720 |
| Verificación funcional | 60 | 65 | 5 | Pruebas repetidas para validar persistencia | -5 | 785 |
| Actualización del documento técnico | 40 | 45 | 0 |  | -5 | 830 |

. 9. Bibliografía

Porras, A. A. (2023). Metodologías ágiles para el desarrollo de software. Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Bocco, M. G., Velthuis, M. G. P., & Cruz-Lemus, J. A. (2015). Métodos de investigación en ingeniería del software.

Alameda, E. A. (2016). Proyéctica: Buenas prácticas para la gestión de proyectos software. Editorial Centro de Estudios Ramon Areces SA.

Gauchat, J. D. (2012). El gran libro de HTML5, CSS3 y Javascript. Marcombo.

Estrada, M. R. (2015). Administración del tiempo. Editorial El Manual Moderno.

Humphrey, W. S. (2001). Introducción al proceso software personal. ADDISON WESLEY.

Juanjo. (2024, 8 agosto). Estimación de proyectos de software: Método PROBE | Guía completa. Juanjo\’s Blog. https://juanjoblog.com/estimacion-de-proyectos-de-software-calculo-usando-el-metodo-probe-proxy-based-estimation/

JavaScript | MDN. (s. f.). https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript

CSS | MDN. (s. f.). https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS

HTML: Lenguaje de etiquetas de hipertexto | MDN. (s. f.). https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML